## Slide 1
디지털 데이터 거버넌스 프로젝트
- 결과보고
2017. 8. 10
목차
  추진 경과
  현안 이슈 및 과제
  디지털 데이터 관리 고도화
  디지털 데이터 관리 총괄 조직(안)

## Slide 2
1. 추진 경과
고객, 포인트, 상품 등 데이터 현황 분석 및 국내/외 사례를 기반으로 To-Be 방향성과 과제를 도출하고, 근본 원인을 확인 하였으며, 이를 해결하기 위한 데이터 관리 조직의 방향성을 정립함
인터뷰
및 사례 조사
고객
Data 분석
상품
Data 분석
Online
운영현황
분석
2주간 약 21회, 23명 인터뷰 진행
임원 2, 팀장 9, 담당 12명
국내/해외 사례 조사
통합 고객 DB 및 관련 DW 영역의 고객 data 운영현황 분석
기존 상/제품 데이터 체계 및 속성 현황 분석
온라인(커머스) 상품코드 체계 현황 분석
URL 및 Weblog 분석 현황 확인 (Hadoop)
온라인 Site 관련 솔루션 및 운영 현황 조사
현황분석
주요 추진 사항
To-Be 방향성 및 개선과제 도출
데이터 관리 조직 설계
및 실행 체계 정립
진행현황
Review
주간 Review 10회
CIO Review 3회
캠프아문젠 공유 3회
4개 주요 데이터 개선영역 정의
통합고객
포인트
상품(온라인)
커머스 Site
To-Be 방향성  디지털 지원 강화를 위한 데이터 관리 체계 정립 및 개선과제 수행
데이터 구조
표준체계 정립
통합고객 및 포인트
개선
온라인 상품정보 체계
개선 및 거버넌스 강화
커머스 Site 데이터
표준 및 분석체계 정립
1
2
3
4
영역별
개선
과제
도출
29개
세부
과제
데이터 관리 조직 방향성 정립
데이터 관리 체계의 즉시 실행 지원
데이터 관리 위원회 운영
위원회 결정사항 후속조치 점검
8월부터 즉시 가동
사무국:정보서비스1팀 (한시적 운영)
위원회 사무국 중심
과제 추진/성과 모니터링
데이터 총괄 관리 조직 설계
데이터 관리 위원회 설계
데이터 거버넌스 추진과제 (9개) 정의
Root Cause 확인
데이터 관리 조직 및 신속한 합의를 지원할 위원회(협의체) 필요
고객/상품/온라인 영역 거버넌스 공백 존재
표준체계 정립, 모니터링 및 개선 수행 주관 인력과 조직 부재
영역별 데이터
오너쉽 정의 미흡
전사 관점의
데이터 관리 체계 미흡
데이터 관리 “Control Tower”
“문제해결” 조직
데이터 “표준관리”
데이터 “품질/모니터링 관리”
1
2
3
4

## Slide 3
2. 현안 이슈 및 과제
주요 이슈 확인 및 이를 개선할 수 있는 과제를 도출하였고 실행주체를 정의하여 추진 중이며, 일부는 기 완료하였음
통합고객 DB
포인트
전사차원 데이터 표준체계 미흡
통합고객번호 중복 및 부정확한 고객속성정보
경로/통합고객 Sync, 통합고객 ODS 이관 이슈
포인트 구매내역 실시간 확인 이슈 (D+1 확인)
포인트 연관 DB 테이블 간 Key 구조 연계 미흡
포인트 구매제품 확인 불가
상품정보
(온라인)
온라인상품코드 채번규칙 표준화 미흡/ 중복
온라인 BMS 상품코드 연계 이슈
온라인 상품정보 표준체계 및 모니터링 미흡
개선영역
주요 이슈 사항
10
단기
과제
19
중기
과제
웹 로그
(이커머스)
이커머스 통합 개발 표준 부재
도메인, Site URL, 카테고리 관리체계 등 미흡
회원 분석 데이터 정합성 이슈(로그인, 장바구니 등)
Adobe-분석계 간 데이터 Gap 이슈
명확한 정책/기준 수립
주체(오너쉽) 확립
해결 방안
IT(기술) 적용 및 구현 주체 정의
데이터 품질
모니터링 수행
통합 포인트 체계 정비
데이터 구조 표준수립
통합고객 데이터 체계 정비
이커머스 사이트 표준화
분석 데이터 품질 관리 및 개선
상품속성 체계 거버넌스 정립
온라인몰 상품코드 체계 정비
과제 그룹
과제 중 SLT 연계 필요과제는 SLT프로젝트 요건으로 반영하여 추진 중

## Slide 4
[참고] 데이터 개선과제
세부과제
영역
과제그룹
기간
데이터 구조 표준수립
중기 (’18 2Q)
데이터 구조
표준체계 정립
DB 메타데이터 표준 정의
G
통합고객
데이터 체계 정비
통합고객 중복 이슈 개선
경로/통합 DB간 고객정보 불일치
고객 휴대폰 번호 중복 개선
통합고객 탈퇴여부 변경일 누락 개선
통합고객정보 가입/수정 일원화
주요 고객 속성 데이터 Validation 강화
제휴데이터 연동에 대한 표준 정의
단기 (’17 3Q)
중기 (’18 2Q)
통합 포인트 체계 정비
통합고객 및 포인트 개선
뷰티포인트 사이트 구매내역 Batch개선
구매내역 통합 DB수집 실시간 제공
포인트/구매정보/결제정보 Key 정의
중기 (’18 2Q)
중기 (’18 1Q)
고객 e-Mail 관리 강화
단기 (’17 4Q)
거버넌스 관련 과제
G
완료
세부과제
영역
과제그룹
기간
이커머스
사이트
표준화
커머스 Site 데이터표준 및 분석체계 정립
이커머스 사이트 개발 표준 수립
이커머스 사이트 카테고리 표준체계
이커머스 사이트 URL체계 수립 및 개선
중기 (’18 1Q)
중기 (’18 2Q)
분석 데이터
품질 관리
및 개선
Adobe 데이터 Hadoop 추가 적재
Hadoop 데이터 타입 불일치 개선
로그인고객 회원번호 비정상 적재 현상
태깅 가이드/모니터링 수행 및 개선
태깅 모니터링 관련 시스템 구축
솔루션 도입 프로세스
수립
데이터 분석 솔루션 도입 프로세스 체계
단기 (’17 3Q)
단기 (’17 3Q)
G
G
G
G
G
상품속성
체계
거버넌스 정립
온라인 상품정보 체계 개선 및 거버넌스 강화
온라인몰
상품코드
체계 정비
온라인 상품정보 필드 속성 Validation
온라인 상품정보 데이터 클린징 기준수립
온라인 상품코드 데이터 모니터링
온라인 판매실적 B코드 유입사례 단기해결
온라인 상품코드 채번규칙 표준화
B코드 생성 프로세스, 매핑기준 재설계
중기 (’18 2Q)
중기 (‘18 3Q)
신규 상품속성 추가 프로세스 정립
중기 (’18 1Q)
G
G
단기 (’17 3Q)
단기 (’17 4Q)
중기 (‘18 2Q)
DB 메타데이터 표준 관리 프로세스 수립
G

## Slide 5
데이터 관리
“Control Tower”
“문제해결” 조직
데이터 “표준관리”
데이터
“품질/모니터링 관리”
3. 디지털 데이터 관리 고도화
다양한 이해관계자간의 조정과 합의를 위한 위원회 기능을 포함한 보다 더 조직적인 데이터 관리 체계 방향성을 정립함
데이터
분석 및
과제
도출
(29개)
VOC
및 국/내외 사례 조사
데이터 품질 모니터링 수행
명확한 정책/기준 수립 주체 (오너쉽) 확립
IT(기술) 적용 및 구현 주체 정의
데이터 생애주기 전반에 걸쳐 데이터 관련 업무의 전사 Control Tower 필요
전사적 차원의 데이터 표준 설계, 데이터 관리 추진 주체 필요
온/오프라인 데이터 관련 모니터링 수행으로 지속적인 데이터 품질 향상
구분
과제 해결방안
디지털 데이터 관리 고도화 방향성
VoC/사례 조사 시사점
Biz. 지원, 데이터 기반 리딩, 글로벌 지원 등 전사 Digital Transformation 지원
단기 과제의 신속히 해결, 중장기 과제는 조직 차원에서 근본부터 해결
근본원인을 해결하기 위한 4가지 관리 방향성
정착 및 실행, 내재화를 위한 조직 차원의 체계적인 관리/개선 필요  전담 조직 구성
데이터 관련 이해관계자간의 조정 및 합의 기능/역할 필요  데이터 관리 위원회 운영
빅데이터 관리를 위한 체계적인 “직무 및 기능/역할 정의” 필요
데이터에 대한 체계적, 조직적 관리 필요

## Slide 6
3. 디지털 데이터 관리 고도화 > 데이터 관리 직무 정의
디지털 및 빅데이터 분석을 위한 분석전문가 중요성이 강화 되고 있으나, 데이터 관리 관점에서 이를 효과적으로 지원할 수 있는 데이터 기술전문가 그룹이 확보되어야 함
데이터 생성, 사용(분석), 폐기의 Life Cycle 전반을 관리하는 직무 집합
데이터 분석을 수행하여 인사이트 도출, 최적화 모델 구축 등을 통해 지속적인 비즈니스 개선을 추진하는 직무 집합
데이터 분석전문가가 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 데이터 아키텍처를 구성, 유지와 데이터 품질 향상 및 모니터링 관리를 하는 직무 집합
데이터 관리
데이터 분석전문가
(Data Scientist)
데이터 기술전문가
(Data Engineer)
데이터 분석가 (Data Analyst)
비즈니스 분석가 (Business Analyst)
통계/모델링 전문가 (Statistics/Modeler)
데이터 관리자 (Data Manager)
데이터 아키텍트 (Data Architect)
데이터베이스 관리자 (Database Administrator)
온라인 태깅 관리자 (Tagging Manager)
현업
중심
IT
중심
시스템 단위  전사 통합 관점 관리
고도화된 전사 데이터 표준관리 및 모니터링 강화
Digital Transformation을 위한 데이터 분석 전문가의 중요성 증대
분석전문가가 제대로 일할 수 있는 데이터 제공이 필요
데이터 관리 직무
통합된 빅데이터 관리를 위해 IT전문가 그룹이 기술적 지원을 수행
데이터 기술 전문가 관련 직무 보강 필요 (DA, DM, TM 영역)

## Slide 7
현업
분석
조직
…
캠프아문젠
고객전략팀
e커머스팀
디지털 마케팅팀
5. 디지털 데이터 관리 총괄 조직(안) > 기능 및 역할
데이터 기술전문가를 중심으로 디지털 데이터 관리 총괄 조직을 구성하여 데이터 분석 업무 지원 및 전사 데이터 관련 Control Tower 역할을 수행함
역할
기능
④ 온라인 태깅 및 개발 표준관리 (TM)
② 데이터 표준관리
(DA)
사무국 운영 (위원회)
데이터 표준 수립 - 마스터 데이터 - 메타 데이터
데이터 구조 표준 및 영향도 관리
메타 데이터시스템 관리 (데이터 표준 영역)
데이터 관리 위원회 사무국 업무 수행
과제 진척 관리 및 성과 모니터링
디지털 데이터 관리 총괄 조직
“데이터 관리 Control Tower”
“Control Tower & 문제해결,”
태깅 표준 적용 및 표준관리
개발표준 적용 및 표준관리
“데이터 표준관리”
③ 데이터 모니터링
(DM)
“데이터 품질관리”
데이터 품질 모니터링 항목 정의 및 모니터링 수행, 개선 요청
개선사항 추가 지원 및 완료 여부 확인
메타 데이터시스템 관리 (데이터 품질 영역)
“데이터 표준관리, 문제해결”
  * DA(Data Architect) / DM(Data Manager) / TM(Tagging Manager)
① Digital Transformation을 데이터 기반으로 선제적 지원 - 신기술 도입, 데이터 분석 주제영역 정의 시, 초기 지원/대응
② 데이터 문제의 근본 해결, 정확한 데이터 분석체계 지원 - 데이터 표준 관리 - 데이터 이상/오류 해결  품질/모니터링 강화
정책/업무기준 정의
데이터 오너쉽 유지
신규/개선 과제 관리
데이터 표준수립 및 변경관리
데이터 품질관리 수행
비즈니스 분석가
데이터분석 직무
데이터 아키텍트
데이터 관리자
태깅 관리자
데이터베이스 관리자
데이터 분석가
통계분석/모델링
전문가
데이터기술 직무
현업- IT 관련 팀장으로 구성
[역할] 표준/정책 수립, 오너쉽 등 데이터 관련 이슈 및 과제의 해결 방안 심의 및 의사결정
데이터 관리 위원회

## Slide 8
[참고] 디지털 데이터 관리 총괄 조직(안) > 필요 인력구성 도출(안)
디지털 데이터 관리 총괄 조직의 원활한 거버넌스 수행을 위해 ’17.3Q에 총 9명의 전문인력 구성이 필요하며, 향후 업무 확대(R&D, 구매/생산, 물류 및 글로벌 확산)에 따라 ’18.3Q-15명의 인원이 확보 되어야 함
직무
1) 데이터 관리 위원회 사무국원은 업무 담당자 중 1명 선정하여 병행 2) 현재 정보표준관리팀 Material, Customer, Vendor 마스터 담당 4명 이동 향후 R&D, 구매 등 추가 관리 영역 확대 시 DA, DM 추가 배정
데이터 관리 Committee Staff
위원회 운영
기능
8명 (팀장포함 9명)
’17.3Q
(1명)1)
’18.3Q
(1명)1)
14명 (팀장포함 15명)
Tagging Manager
온라인 태깅 및 개발표준관리
1명
1명
Data Architect (ERP)
Data Manager (Legacy)
Data Manager (분석계)
Data Manager (ERP)
Data Architect (Legacy, 분석계)
데이터 표준관리
데이터
모니터링
1명 (PJT수행)
1명
2명2)
1명
2명2)
2명 (운영)
4명
2명
1명
4명

## Slide 9
End Of Document